МОДЕЛ

У Г О В О Р А

о стручном надзору

Закључен између:

1. ОПШТИНСКE УПРАВE КЛАДОВО са седиштем у Кладову, улица Краља Александра бр.35, ПИБ: 100697090 Матични број: 07213182 коју заступа начелник Душан Белић, дипл. правник (у даљем тексту: Наручилац)

и

2.  __________________________________________,  са седиштем ________________ улица  _____________, број ______, са седиштем у ________________  ПИБ: ________________,  Матични број: _____________

Број рачуна: _______________,  Назив банке: _______________, кога заступа: __________________, (у даљем тексту: Стручни надзор),

Члан 1.

НАРУЧИЛАЦ уступа, а Стручни надзор прихвата и обавезује се да у складу са привилима струке и техничким прописима сукцесивно врши услуге стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова за  поступак јавне набавке Изградња инфраструктуре за потребе комплекса градских базена "Језеро" са пратећим садржајем на кп.бр.7008 КО Кладово ( водоводна и канализациона мрежа, електроенергетске и телекомуникационе инсталације) - по партијама, реф.број 405-28/2024-III,  Партија 1  - Изградња хидротехничких инсталација спољног развода (водоводна и канализациона мрежа),  у складу са достављеном понудом Стручног надзора број ……………..од ………………..2024. године.

Члан 2.

Стручни надзор се обавезује да врши стални и свакодневни стручни надзор над радовима који су предмет појединачне услуге стручног надзора.

Време трајања услуге стручног надзора је идентично времену трајања реализације уговора о извођењу радова, минимално 120 календарских дана.

ВРЕДНОСТ ПОСЛА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Стручном надзору на име накнаде за вршење услуге стручног надзора плати износ од _______________динара без ПДВ-а.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће се исплата накнаде из члана 3. овог Уговора, вршити по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији за пружену услугу стручног надзора.

Привремене ситуације за стручни надзор се испостављају на основу оверене привремене ситуације извођача за изведене радове.

ОБАВЕЗЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

Члан 5.

Обавезе Стручног надзора:

- Током периода извођења радова:

- на  први писмени позив Наручиоца, одмах започне са пружањем услуге из члана 1. овог уговора и да достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима у складу са одредбама Закона о планирању и изгардњи(''Сл.гл.РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл,гл.РС, бр. 22/2015 и 24/2017).

- контролише да ли се грађење врши према грађевинској дозволи или решењу о одобрењу за реконструкцију, односно према пројекту за грађевинску дозволу или идејном пројекту за реконструкцију и пројекту за извођење, као и благовремено предузимање мера у случају одступања извођења радова од тих пројеката;

- редовно и благовремено контролише и проверава квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени прописима, стандардима и техничким нормативима, укључујући и стандарде приступачности којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама;

- контролише и проверава квалитет изведених радова који се према природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта (радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);

- контролише квалитет материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

- контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и пројектом за извођење (ПЗИ) на основу ког се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од пројекта за извођење (ПЗИ);

- благовремено уочава промене услова градње и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова(промене врсте тла или других параметара);

- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;

- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;

- редовно прати динамику градње објекта и усклађеност са уговореним роковима;

- прати и сагледава потребу за евентуалним вишковима радова и накнадним радовима, као и непредвиђеним радовима, образлаже их и тражи сагласност од Наручиоца, и уписује их у грађевински дневник;

- сарађује са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и да сарађује са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;

- сарађује са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;

- решава и друга питања која се појаве у току извођења радова;

- подноси Наручиоцу писани извештај о стању радова на сваких 15 дана. Саставни део извештаја мора бити списак предузетих мера на поштовању уговорене динамике градње објекта, односно радова над којима врши надзор;

- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објекта у складу са уговором;

- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора.

- Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом, у складу са прописом којим се уређује садржина и начин вођења грађевинског дневника.Ако надзорни орган у току вршења стручног надзора утврди да извођач радова одступа од издате грађевинске дозволе и пројекта за извођење, предвиђеног квалитета материјала и опреме која се уграђује у објекат или одступа од других елемената који би утицали на квалитет радова, утврђену вредност објекта или на продужење рокова изградње, без одлагања, све примедбе уноси у пратећу документацију која се води на градилишту у складу са законом и писменим путем о томе обавештава инвеститора и извођача радова, ради предузимања одговарајућих мера и последицама које могу наступити ако те мере не буду предузете.

- Ако у току грађења наступе околности због којих је неопходно одступити од пројекта за грађевинску дозволу, као и пројекта за извођење, надзорни орган, без одлагања, све примедбе уноси у пратећу документацију која се води на градилишту у складу са законом и писменим путем о томе обавештава инвеститора, ради предузимања одговарајућих мера и последицама које могу наступити ако те мере не буду предузете.

- Након периода извођења радова:

- Испостави завршни извештај, који треба да садржи хронологију, битне догађаје у периоду реализације радова;

- Врши контролу припреме објекта, радова и документације за технички преглед и учествује у раду комисије за технички преглед, као и у раду комисије за примопредају радова;

- Добијањем употребне дозволе за радове дефинисане у члану 1. овог уговора престају обавезе пружања услуге стручног надзора по овом Уговору.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да након потписивања уговора са извођачем радова, упути писани налог стручном надзору за вршење услуге стручног надзора над конкретним радовима који су предмет уговора са извођачем, и да стручном надзору уз налог достави сву потребну документацију за вршење услуге стручног надзора уз Уговор са извођачем радова ради благовремене припреме и почетка радова на објекту, као и на све захтеве, примедбе или предлоге одговори стручном надзору у року од 5 дана од дана пријема истих, како се не би угрозила уговорена динамика радова са извођачем радова.

Наручилац се обавезује да плаћање накнаде Стручном надзору врши под условима и на начин ближе одређен  члановима 3. и 4. овог Уговора.

ГАРАНЦИЈА

Члан 7.

Стручни надзор је солидарно одговоран са извођачем радова за штету насталу на градилишту, ако не докаже да је благовремено предузео све мере из делокруга своје надлежности да до тога не дође. Стручни надзор је одговоран и за недостатке који су настали као последица неблаговременог предузимања мера да се уочени недостаци отклоне.

Члан 8.

Наручилац је солидарно одговоран са извођачем радова за штету насталу на градилишту, ако не поступи по техничким решењима усаглашеним и датим од пројектанта и стручног надзора. Такође је одговоран и за недостатке који су настали као последица неблаговременог предузимања мера да се уочени недостаци отклоне, датих од стране стручног надзора и (или) пројектанта.

Члан 9.

Извршилац Стручног надзора се обавезује да своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором који врши над радовима из члана 1. овог уговора редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби и да о њима обавештава извођача радова у писменој форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писмени доказ о томе.

Стручни надзор прати и контролише извођење радова на градилишту, као и на местима где се изводе други радови за потребе грађења објекта.

Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом, у складу са прописом којим се уређује садржина и начин увођења грађевинског дневника.

Члан 10.

Стручни надзор је обавезан да Наручиоцу благовремено достави извештај о евентуалним вишковима и мањковима и евентуалној потреби за извођењем непредвиђених и накнадних радова, а о чијем ће извођењу Наручилац накнадно одлучити узимајући у обзир расположива средства, уз поштовање процедуре прописане Законом о јавним набавкама.

Члан 12.

Стручни надзор је дужан да започне са извршењем стручног надзора у року који одреди Наручилац, тј. од дана увођења Извођача у посао.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Закон о облигационим односима, Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора и други важећи прописи из ове области.

Члан 14.

Измене и допуне овог Уговора, могуће су само уз писмени пристанак уговорних страна и врше се анексом овог Уговора.

Члан 15.

У случају спора по овом уговору, уговорне стране ће настојати да га реше споразумно, а уколико се настали спор не реши споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 16.

У случају непоштовања уговорних обавеза од стране стручног надзора, Наручилац ће поступати у складу са одговарајућим одредбама Закона о облигационим односима.

Члан 17.

Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.

САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА

Члан 18.

Саставни делови овог Уговора су:

- понуда  стручног надзора број  ________од  _________. год.

Члан 19.

Овај уговор је правнo  ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених представника уговорених страна у 4 (четири) исотоветна примерка  од којих по 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Стручног надзора.

Наручилац                                            			Стручни надзор

Душан Белић

__________________________

.